Projektplan – Abschlussarbeit 2026

Projekt: Soggy Moggy  |  Rahmenthema 3: Casual Webgame

Zeitraum: 04.03.2026 – 22.04.2026  |  Gruppe: GME-24.01  |  Name: Julian Gomez

| Nr. | Aufgabe | Anfang | Ende | Dauer (AT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konzept, Recherche & Themeneinreichung | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 3 AT |
| 2 | Grobkonzept (GDD) & Projektplanung | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 3 AT |
| 3 | Spielgrundlage: Canvas, Gameloop, Eingabe, Zustände | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 5 AT |
| 4 | Spielmechanik: Physik, Kollision, Kamera, Levelwelt | 19.03.2026 | 27.03.2026 | 7 AT |
| 5 | Feinkonzept (GDD) & Visual Concept: Stilguide, Farbe | 30.03.2026 | 02.04.2026 | 4 AT |
| 6 | Pixel Art: Sprites & UI + Designkonzept (GDD) | 07.04.2026 | 11.04.2026 | 5 AT |
| 7 | Wurfmechanik, Sounddesign & Sprite-Integration | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 4 AT |
| 8 | Hosting: GitHub Pages, Deployment & Browsertest | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 1 AT |
| 9 | Medienkatalog, README & Abgabevorbereitung | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 2 AT |

AT = Arbeitstag (Mo–Fr). Ostertage (03.04 + 06.04) ausgenommen. GDD = Game Design Document (Grob-, Fein-, Designkonzept). Abweichungen im Arbeitsprotokoll dokumentiert.