Arbeitsprotokoll – Abschlussarbeit 2026

Projekt: Soggy Moggy  |  Rahmenthema 3: Casual Webgame

Zeitraum: 04.03.2026 – 27.04.2026  |  Gruppe: GME-24.01  |  Name: Julian Gomez

| Tag | Datum | Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KW 10 02.03. – 08.03. |  |  |  |
| Mi | 04.03.2026 | Spielkonzept definieren, Themeneinreichung | x | x | x |
| Mi | 04.03.2026 | Technische Recherche (Canvas, Gameloop, State) | x | x | x |
| Do | 05.03.2026 | GSD Roadmap: Requirements + Phasenplanung | x | x | x |
| Do | 05.03.2026 | Phase 1: HTML-Shell, Canvas-Setup, GamePhase Enum | x | x | x |
| Do | 05.03.2026 | Phase 1: Gameloop mit Delta Time, Spieler-Stub | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 2: Gravity, Auto-Bounce, AABB-Kollision | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 2: Kamera-Scrolling, Fall-Erkennung | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 3: LEVEL_COMPLETE, High Score, LocalStorage | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 3: Prozedurale Plattformen, Crumble-Zustand | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 3: Start-/GameOver-Screens, HUD, Ziellinie | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 4: Wassermodul, Sinus-Welle, Flutanstieg | x | x | x |
| Fr | 06.03.2026 | Phase 4: Lebenssystem, Schaden-Flash, Respawn | x | x | x |
| Sa | 07.03.2026 | Phase 04.1: Recherche, 16-Farb-Palette entwickeln | x | x | x |
| Sa | 07.03.2026 | Phase 04.1: PLAN.md erstellt und verifiziert | x | x | x |
| So | 08.03.2026 | Phase 04.1: STYLE_GUIDE.md (Palette, Stilregeln) | x | x | x |
| So | 08.03.2026 | Phase 04.1: Palette-Datei + Plattform-Farben | x | x | x |
| So | 08.03.2026 | Phase 04.1: palette_preview.html (Designreferenz) | x | x | x |
| So | 08.03.2026 | Schulformalitaeten: Projektplan + Arbeitsprotokoll | x | x | x |
|  |  | KW 11 09.03. – 15.03. |  |  |  |
| Mo | 09.03.2026 | Phase 04.1: Design-Entscheidungen (Spanisch, 4 Level) | x | x | x |
| Mo | 09.03.2026 | Phase 04.1: ASSET_LIST.md + Levelstruktur dokumentiert | x | x | x |
| Mo | 09.03.2026 | PixelArt-Ordner umstrukturiert (Naming Convention) | x | x | x |
| Mo | 09.03.2026 | Sprite-Pfade in player.js, background.js, platforms.js | x | x | x |
| Mo | 09.03.2026 | Phase 05 initialisiert (Wurfmechanik + Sound) | x | x | x |
| Di | 10.03.2026 | Sprites umbenannt: idle/rise/peak/push_rise/push_peak | x | x | x |
| Di | 10.03.2026 | Feature-Branch asset-restructure-mechanics erstellt | x | x | x |
| Di | 10.03.2026 | Scope-Evolution: Titel, Steuerung WASD+Maus, HUD-Fix | x | x | x |
| Di | 10.03.2026 | Hazard-Rename: resetWater zu resetHazard generalisiert | x | x | x |
| Di | 10.03.2026 | Maus-Eingabe: Left-Click=Jump, Right-Click=Action | x | x | x |
| Mi | 11.03.2026 | Auto-Bounce entfernt: manuelle Sprung-Mechanik | x | x | x |
| Mi | 11.03.2026 | Walk-Animation integriert (walk_1/2, 150ms-Zyklus) | x | x | x |
| Mi | 11.03.2026 | Sprite Y-Offsets: PIL alpha-scan, per-Frame-System | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Paralax-Fix: Gebaeude + Fenster scrollen 1:1 | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Unsichtbare Plattform: Gebaeude-Gesims (y=342) | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Platform-Fix: nur Slots mit Fenstern generieren | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | GamePhase PAUSED + restartLevel() hinzugefuegt | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | ESC-Pause: menuCursor + ArrowUp/Down Navigation | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | LEVEL_COMPLETE-Screen: 4 Optionen mit Cursor | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Key-Blocking: Enter/Jump beim Phasenuebergang | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Variabler Sprung: Antippen kurz, Halten voll | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Bugfix: JUMP_VELOCITY fuer Wasser-Respawn | x | x | x |
| Do | 12.03.2026 | Sprung-Tuning: Min -520 px/s, Boost 900/0.20s | x | x | x |
| Fr | 13.03.2026 | Pixelart: Katze idle/rise/peak — erste Sprite-Skizzen | x | x | x |
| Sa | 14.03.2026 | Wochenende |  |  |  |
| So | 15.03.2026 | Wochenende |  |  |  |
|  |  | KW 12 16.03. – 22.03. |  |  |  |
| Mo | 16.03.2026 | Hazard-Rename: water-Objekt zu hazard + Eigenschaftsnamen | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Hazard-Renderer: Smog (L1), Flut (L2), Elektrizitaet (L3) | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Konstanten-Taxonomie: HAZARD_* (shared) vs FLOOD_WAVE_* | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Variabler Sprung +0.5%: Min -523, Boost 905 px/s² | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | L1 unsichtbare Plattformen: Boden, Muelltonnen, Tuer | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | PIL Alpha-Scan: exakte Koordinaten fuer L1-Collider | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Starter-Plattform nur L2; L1+L3 unsichtbarer Boden | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Crumble-Farbe: Zerbroeckelnd gelb statt rot (Zeile 4) | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Level-abhaengiger Spawn: L1+L3 y=596, L2 y=528 | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | 3-Schicht-Elektrizitaet: unabhaengige Frequenzen+Alpha | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | Scope-Reduktion: 4 Level auf 3 (L4 Freizeitpark gestrichen) | x | x | x |
| Mo | 16.03.2026 | GDD + Arbeitsprotokoll aktualisiert (alle Aenderungen) | x | x | x |
| Di | 17.03.2026 | L2 Hintergrund: Rocket-Sprite als 3-Layer-Parallax | x | x | x |
| Di | 17.03.2026 | Finish-Trigger: Z-Taste auf Zielplattform loest Levelende aus | x | x | x |
| Di | 17.03.2026 | Finish-Animationen: Windrad (L1), Glocke (L2), Hebel (L3) | x | x | x |
| Di | 17.03.2026 | Hazard-Fade: 1.2s Alpha-Ausblenden bei Levelende | x | x | x |
| Di | 17.03.2026 | Ballon-Sammelobjekt: Spawn, Lissajous, Z-Fang-Mechanik | x | x | x |
| Di | 17.03.2026 | Walk-Animation: walk_1/walk_2 Sprites integriert | x | x | x |
| Mi | 18.03.2026 | Pixelart: Stadtkulisse L1 — Gebaeude-Tiles und Fenster-Layouts | x | x | x |
| Do | 19.03.2026 | Pixelart: Plattform-Tiles L1 (Beton, Geruest, Crumble-Variante) | x | x | x |
| Fr | 20.03.2026 | Pixelart: Hazard-Layer Smog L1 — Wolkenstruktur, Alpha-Verlauf | x | x | x |
| Sa | 21.03.2026 | Smog L1: Obergrenze bei levelGoalY+22 nach Sichtbarkeits-Clamp | x | x | x |
| Sa | 21.03.2026 | Ballon: Spawn bei player.y-90 (Weltkoordinaten) statt Bildschirmrand | x | x | x |
| Sa | 21.03.2026 | Ballon: Steiggeschwindigkeit 60px/s, Amplitude 150px, Periode 1.8s | x | x | x |
| So | 22.03.2026 | Wochenende |  |  |  |
|  |  | KW 13 23.03. – 29.03. |  |  |  |
| Mo | 23.03.2026 | L2 Hintergrund: Geruest-Assets integriert (Tiling, 529px-Schritt) | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | L2 Rakete: Top-Sprite an letzten Mid-Tile gesnappt (kein Overlap) | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | L3 Hintergrund: ShaftBot-Offset korrigiert (nahtloser Uebergang) | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | L3 Hintergrund: Mid-Kachel-Loop-Start angepasst (268px-Gap) | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | L3 Hintergrund: ShaftTop + Pipes auf 175px-Offset korrigiert | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | L3 Collider: Fahrstuhldecke, Schachtboden, Dachausgang | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | Hazard: Obergrenze L2/L3 auf levelGoalY gesetzt (war +300px) | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | Ballon: 2x Steiggeschwindigkeit, 1/3 Seitenamplitude | x | x | x |
| Mo | 23.03.2026 | water.js umbenannt zu hazards.js (korrekte Benennung) | x | x | x |
| Di | 24.03.2026 | Pixelart: Hazard-Layer Elektrizitaet L3 — Schichten, Frequenz-Varianten | x | x | x |
| Mi | 25.03.2026 | PixelArt: snake_case Benennung alle Assets erzwungen | x | x | x |
| Mi | 25.03.2026 | Sprite-Pfade in player.js + background.js aktualisiert | x | x | x |
| Do | 26.03.2026 | Pixelart: Finish-Trigger-Sprites — Windrad (L1), Glocke (L2), Hebel (L3) | x | x | x |
| Fr | 27.03.2026 | Pixelart: Ballon-Sammelobjekt — Frames und Schnur-Animation | x | x | x |
| Sa | 28.03.2026 | Wochenende |  |  |  |
| So | 29.03.2026 | Wochenende |  |  |  |
|  |  | KW 14 30.03. – 05.04. |  |  |  |
| Mo | 30.03.2026 | Merge: feature/asset-restructure-mechanics → master | x | x | x |
| Mo | 30.03.2026 | GDD: Scope-Entscheidungen (Push-Mechanik, L2 Leuchtturm) | x | x | x |
| Mo | 30.03.2026 | Phase 04.2 initialisiert: Recherche L2-Leuchtturm-Redesign | x | x | x |
| Di | 31.03.2026 | Pixelart: L2 Leuchtturm — Konzeptzeichnung, Silhouette, Farbpalette | x | x | x |
| Mi | 01.04.2026 | Pixelart: L2 Leuchtturm — Turmkoerper-Tiles und Wave-Breaker-Stufen | x | x | x |
| Do | 02.04.2026 | Pixelart: L2 Wolken-Plattformen und Parallax-Layer-Skizzen | x | x | x |
| Fr | 03.04.2026 | Pixelart: Wespe-Sprites (Patrol-Frames, Sting, Stomp-Reaktion) | x | x | x |
| Sa | 04.04.2026 | Wochenende |  |  |  |
| So | 05.04.2026 | Wochenende |  |  |  |
|  |  | KW 15 06.04. – 12.04. |  |  |  |
| Mo | 06.04.2026 | Katzen-Sprites: 7 Einzeldateien zu animation_sheet.png konsolidiert | x | x | x |
| Mo | 06.04.2026 | player.js: Spritesheet-System mit Index-Array (_CAT_SPRITES) | x | x | x |
| Mo | 06.04.2026 | background.js: Leuchtturm-Renderer (_drawL2Lighthouse) implementiert | x | x | x |
| Mo | 06.04.2026 | Branch feature/04.2-l2-lighthouse erstellt, Doku aktualisiert | x | x | x |
| Di | 07.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Mi | 08.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Do | 09.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Fr | 10.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Sa | 11.04.2026 | Wochenende |  |  |  |
| So | 12.04.2026 | Wochenende |  |  |  |
|  |  | KW 16 13.04. – 19.04. |  |  |  |
| Mo | 13.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Di | 14.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Mi | 15.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Do | 16.04.2026 | krankgeschrieben (07.–16.04.2026) |  |  |  |
| Fr | 17.04.2026 | Pixelart: Cat animation_sheet.png Konsolidierung (7 Frames in einem Sheet) | x | x | x |
| Sa | 18.04.2026 | Wochenende |  |  |  |
| So | 19.04.2026 | Wochenende |  |  |  |
|  |  | KW 17 20.04. – 26.04. |  |  |  |
| Mo | 20.04.2026 | Wasp-Schwarmgroessen erhoeht: 10/15/20 pro Level (vorher 5/7/10) ¦ Dialog-Bubbles: Illustrator-Plan, Bubble-Shapes definiert | x | x | x |
| Di | 21.04.2026 | English-Migration-Audit: Texte und Identifier auf Englisch umgestellt ¦ Project-Cleanup: Phase-3-Asset-Gruppen sortiert, Naming Convention durchgesetzt | x | x | x |
| Mi | 22.04.2026 | PR #1 gemerged: Phase 04.3 L2 Elevator Interior (Collider, 404, Dialog-Code) | x | x | x |
| Do | 23.04.2026 | Dialog-System: Damage-Title-Pools — Random pro Level mit Repeat-Guard | x | x | x |
| Fr | 24.04.2026 | Dialog-System: L2 Glocke + L3 Hebel — Outro-Tuning | x | x | x |
| Fr | 24.04.2026 | Bugfix L2: Pipe-Spalten-Alignment (pipes_top +1/-3 px) | x | x | x |
| Fr | 24.04.2026 | Bugfix L2: Schachtdecke-Layering (L2_ROOF_BAND_H 160→80), Dev-Browse F2 | x | x | x |
| Fr | 24.04.2026 | Bugfix L3: Cloud-Sink Fall-Through + Crumble-Advance-Guard | x | x | x |
| Fr | 24.04.2026 | L3 Leuchtturm Stein-Overlay (Notfall-Fix fuer Schul-Abgabe) | x | x | x |
| Sa | 25.04.2026 | Push-Mechanik final verworfen (PUSH-02/03/04 dropped) | x | x | x |
| Sa | 25.04.2026 | Difficulty-System implementiert (Schwierigkeits-Skalierung pro Level) | x | x | x |
| Sa | 25.04.2026 | Z-Action umbenannt: ACTION-01 (Kletter-Kiste nur statisches Prop) | x | x | x |
| So | 26.04.2026 | Phase 5 Outro-Trigger: L1 Windrad, L2 Glocke, L3 Hebel — alle live | x | x | x |
| So | 26.04.2026 | Intro-Flow: 3-2-1 Countdown in LEVEL_INTRO, Auto-Advance ohne Klick | x | x | x |
| So | 26.04.2026 | audio.js v2.0: SOUNDS-Map (27 Eintraege), HTMLAudio, _onPhaseChange Hooks | x | x | x |
|  |  | KW 18 27.04. – 03.05. |  |  |  |
| Mo | 27.04.2026 | Audio-Hooks final verdrahtet (main.js _onPhaseChange Pfade) | x | x | x |
| Mo | 27.04.2026 | Arbeitsprotokoll vollstaendig nachgepflegt (alle Tage 04.03.–27.04.) | x | x | x |

Dieses Protokoll wird täglich fortgeführt. geplant/in Bearb./erledigt markiert mit "x". Fortschritte im Git-Repository dokumentiert (Commits mit Zeitstempel).